| TỈNH ỦY HẬU GIANG BAN CHỈ ĐẠO 4300 * Số: /KH-BCĐ DỰ THẢO | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hậu Giang, ngày tháng 01 năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

-----

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”;

Căn cứ Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước;

Căn cứ Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước;

Căn cứ Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước;

Căn cứ Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ Quyết định số 4300-QĐ/TU ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức vận động, tiếp nhận nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh, gồm hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo hộ gia đình sau khi được hỗ trợ sửa chữa, xây mới có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

b) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và toàn xã hội đối với hộ gia đình người có công với cách mạng hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân, đặc biệt là người dân ở những địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 về đẩy nhanh triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước, Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 18/11/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

b) Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. Công tác triển khai thực hiện hỗ trợ phải kịp thời, đảm bảo công khai minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, không để trùng lắp, công trình đạt yêu cầu về chất lượng, không để bị lợi dụng, trục lợi, tiêu cực, lãng phí.

b) Có kế hoạch huy động nguồn lực, bố trí đủ vốn từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình, đa dạng hình thức vận động xã hội hoá và sử dụng, phân bổ công bằng, hợp lý các nguồn lực hỗ trợ. Công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ phải đúng mục đích và cam kết với nhà tài trợ, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục và không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

c) Thường xuyên đôn đốc, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn tiêu cực và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí và các vi phạm trong quá trình thực hiện.

II. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, QUAN ĐIỂM HỖ TRỢ

1. Mục tiêu

Phấn đấu trước ngày 02 tháng 9 năm 2025 thực hiện hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh; nhà ở gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ cận nghèo được cải thiện, đảm bảo an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững; thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Nguyên tắc, quan điểm hỗ trợ

a) Việc hỗ trợ nhà ở được thực hiện trên nguyên tắc hỗ trợ trực tiếp, theo hộ gia đình, đáp ứng điều kiện quy định, nhà ở sau xây dựng, sửa chữa phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, phù hợp với văn hoá, phong tục, tập quán và đặc điểm của từng địa phương.

b) Công tác triển khai hỗ trợ nhà ở phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, không trùng lặp, đảm bảo công khai, dân chủ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

c) Ngoài nguồn sách nhà nước đảm bảo theo quy định, việc hỗ trợ được thực hiện xã hội hoá theo phương châm người dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, phù hợp với điêu kiện cụ thể của từng hộ gia đình.

d) Thống nhất thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở là hộ đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng, ở trên đất không có tranh chấp, không nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do phải giải toả, di dời đã được cấp thẩm quyền xác nhận, công nhận hoặc công bố theo phân cấp.

đ) Thống nhất một mức hỗ trợ nhà ở đối với các đối tượng. Trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội (không có khả năng lao động, không có thu nhập để đối ứng làm nhà ở), các địa phương quyết định mức hỗ trợ cao hơn, phù hợp với thực tế từ nguồn xã hội hoá; không hồi tố đối với các hộ đã hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở. Đối với số nhà tạm, nhà dột nát phát sinh thêm, địa phương tự huy động nguồn lực để hỗ trợ.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Tăng cường thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và mục tiêu của Chương trình hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp, tổ chức xây dựng các chương trình phóng sự, chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, trang tin, điểm tin… về thực hiện Chương trình, kịp thời lan tỏa, giới thiệu những cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện hỗ trợ về nhà ở, những kinh nghiệm trong hoạt động giảm nghèo để nhân rộng, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

c) Tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực thực hiện Chương trình; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình làm nhà ở; biểu dương những hộ nghèo có ý chí, tự lực vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo bền vững.

d) Phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình.

2. Tổ chức vận động, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh

2.1. Vận động kinh phí

a) Đối tượng vận động

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; cán bộ, chiễn sỹ các lược lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh; nhân dân trong và ngoài tỉnh.

- Đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

b) Mức vận động: Vận động ủng tối thiểu 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập.

c) Phương thức vận động: Vận động thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức cho đến hết năm 2025.

- Tổ chức Lễ phát động hoặc lồng ghép các sự kiện để thực hiện phát động, ủng hộ hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

- Phát hành Thư ngỏ vận động ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Đăng tải Thư ngỏ vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, Báo Hậu Giang, Trang Thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

d) Tiếp nhận, quản lý nguồn tài trợ

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là đơn vị đầu mối, tiếp nhận nguồn tài trợ từ nguồn Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; nguồn vận động xã hội hóa của tỉnh theo thông tin:

Tên Tài khoản: Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh Hậu Giang, số tài khoản: 3761.0.9037350.91046, Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hậu Giang.

đ) Công tác thanh toán, quyết toán

Các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng nhà ở có trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hỗ trợ nhà ở theo các Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn ngân sách, thực hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

2.3. Vận động các nguồn lực khác

Vận động hỗ trợ nguyên vật liệu, nhân công, đồ dùng trang thiết bị sinh hoạt..., để hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh.

3. Hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh.

3.1. Đối tượng hỗ trợ:

- Hộ gia đình người có công với cách mạng.

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

- Hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn.

3.2. Điều kiện hỗ trợ:

- Hộ gia đình người có công với cách mạng hiện đang thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

- Hộ gia đình nghèo, cận nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp cấp xã quản lý tính đến ngày 31/10/2024, có nhà tạm, nhà dột nát, là loại nhà xây dựng bằng dựng bằng các vật liệu tạm thời, dễ cháy, có niên hạn sử dụng dưới 5 năm hoặc không đảm bảo ‘‘3 cứng’’ (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng), thiếu diện tích ở, bếp, nhà vệ sinh theo quy định, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trường hợp đã được hỗ trợ nhà theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác thì nhà ở bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, mất an toàn.

- Nhà ở được xây dựng trên đất ở không tranh chấp, không nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do phải giải toả, di dời được chính quyền địa phương xác nhận, cộng bố theo phân cấp quản lý.

- Sau khi được hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền - móng, khung - tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy.

- Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường, thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn“2 cứng” (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, nhưng không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng nêu trên.

3.3. Mức hỗ trợ:

- Đối với trường hợp xây mới nhà ở hỗ trợ 60.000.000 đồng/hộ.

- Đối với trường hợp sửa chữa nhà ở hỗ trợ 30.000.000 đồng/hộ.

Đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, ngoài thực hiện theo mức hỗ trợ xây dựng mới nhà ở từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 (44.000.000 đồng/hộ) sẽ huy động từ nguồn lực xã hội hoá để đảm bảo hỗ trợ bằng mức hỗ trợ chung đối với hộ nghèo.

3.4. Số lượng, kinh phí thực hiện hỗ trợ

a) Số lượng hỗ trợ

Tổng số hộ cần hỗ trợ: 2.604 hộ, với 1.579 hộ xây dựng mới và 1.025 hộ sửa chữa. Trong đó:

+ Người có công với cách mạng: 588 hộ, với 173 hộ xây dựng mới và 415 hộ sửa chữa.

+ Hộ nghèo, cận nghèo: 2.004 hộ, với 1.394 hộ xây dựng mới và 610 hộ sửa chữa.

+ Hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn: 12 hộ xây dựng mới.

b) Kinh phí thực hiện hỗ trợ

- Tổng kinh phí thực hiện: 125.490.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm tỷ, bốn trăm chín mươi triệu đồng). Trong đó:

+ Hỗ trợ xây dựng mới nhà ở: 1.579 hộ x 60.000.000 đồng/hộ = 94.740.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ sửa chữa nhà ở: 1.025 hộ x 30.000.000 đồng/hộ = 30.750.000.000 đồng.

- Cơ cấu nguồn lực:

+ Nguồn vận động xã hội hoá: 102.132.000.000 đồng (Một trăm lẽ hai tỷ, một trăm ba mươi hai triệu đồng)

+ Nguồn ngân sách nhà nước, gồm Ngân sách Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách địa phương hỗ trợ đối ứng, nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2024 chưa sử dụng chuyển sang năm 2025 theo quy định: 23.358.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu đồng).

Chi tiết theo phụ lục đính kèm

3.4. Lộ trình, biện pháp thực hiện

a) Thực hiện hoàn thành công tác rà soát xác định đối tượng, thống kê tổng hợp nhu cầu, địa phương hoàn thiện danh sách hộ gia đình đề nghị hỗ trợ. Thời gian các địa phương gửi về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chậm nhất ngày 10 tháng 01 năm 2025.

b) Thực hiện cân đối, phân bổ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định. Thời gian hoàn thành trước 15 tháng 2 năm 2025.

c) Các địa phương tổ chức phổ biến chủ trương, chính sách, tổ chức bình xét, xét duyệt thống nhất số lượng, danh sách hộ gia đình được hỗ trợ, thông báo và niêm yết công khai danh sách tại cơ sở. Thời gian thực hiện hoàn thành chậm nhất 15 tháng 02 năm 2025.

d) Thực hiện việc thẩm định phê duyệt số lượng, phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. (Cấp huyện phê duyệt danh sách cụ thể hộ gia đình, cấp Tỉnh phê duyệt số lượng hỗ trợ theo từng đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố). Thời gian thực hiện hoàn thành chậm nhất ngày 28 tháng 02 năm 2025.

đ) Bắt đầu tháng 03 năm 2025 triển khai hỗ trợ hộ gia đình xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện ở các cấp. Các hộ gia đình tiến hành khởi công, hoàn thành công trình, chính quyền địa phương nghiệm thu và bàn giao, đưa công trình vào sử dụng.

e) Phấn đấu đến hết tháng 8 năm 2025, thực hiện hoàn thành công tác hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong phạm vi toàn tỉnh.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện chương trình

Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn theo phân công, phân cấp quản lý, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tập trung các nội dung chủ yếu sau:

a) Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới.

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xác định đối tượng, công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực hỗ trợ ở các cấp, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

c) Chỉ đạo, giám sát các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ở đúng mục đích, đảm bảo chất lượng nhà ở sau hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở.

d) Khi hoàn thành xây dựng nhà ở theo tiến độ, tiến hành đánh giá, nghiệm thu, đưa vào sử dụng đảm bảo theo yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở.

5. Chế độ báo cáo

a) Chế độ báo cáo, thông tin: Các cơ quan, đơn vị; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh định kỳ báo cáo tháng trước ngày 20 hàng tháng; báo cáo quý trước ngày 15 tháng cuối quý; báo cáo sơ kết 6 tháng trước 15/6 và báo cáo tổng kết Chương trình trong Quý III/2025, gửi cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

b) Đề nghị các cơ quan chủ trì thực hiện hoạt động hỗ trợ nhà ở chủ động, phối hợp Ban Chỉ đạo cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo thông qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện. Báo cáo tháng trước ngày 25 hàng tháng; Báo cáo quý trước ngày 20 tháng cuối quý, báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6 và báo cáo tổng kết trong quý III/2025.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thời gian triển khai thực hiện nội dung kế hoạch trong năm 2025.

2. Công tác tổng hợp nhu cầu, tổ chức huy động nguồn lực, phân bổ nguồn lực, bình xét công khai và phê duyệt danh sách hỗ trợ hoàn thành trong Quý I năm 2025.

3. Công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành trong tháng 8 năm 2025

4. Công tác thanh quyết toán, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện trong Quý III năm 2025.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ kinh phí hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

b) Tiếp nhận, quản lý nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo.

c) Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh phân bổ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố, theo Quyết định phê duyệt số lượng danh sách hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở.

d) Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh thất thoát và sử dụng sai mục đích.

đ) Tổng hợp báo cáo chung kết quả huy động nguồn lực, kết quả thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo cho Ban Chỉ đạo thông qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

a) Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tuyên truyền các mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát.

b) Kịp thời cung cấp, định hướng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết quả thực hiện công tác hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội để mọi tổ chức, cá nhân ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng, người nghèo, người cận nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

c) Thưởng xuyên tuyên truyền các mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát. Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tham mưu xử lý các thông tin xấu độc, xuyên tạc liên quan đến tình hình, kết quả thực hiện Chương trình và các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

d) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nội dung hoạt động phụ trách cho Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy

a) Lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai thực hiện.

b) Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

c) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nội dung hoạt động phụ trách cho Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

4. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn tỉnh. Cụ thể như sau:

4.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo)

a) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện vận động, huy động nguồn lực và đề xuất phân bổ kinh phí từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh về địa phương để thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo kịp thời, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

b) Chủ động nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để triển khai xoá nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai và hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xác định đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát.

d) Tổng hợp chung về số lượng, nhu cầu cần hỗ trợ và chịu trách nhiệm cung cấp thông tin số liệu về người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương tổ chức rà soát, thẩm định, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát.

đ) Đầu mối phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

g) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cho Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định; giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc trình Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết những vấn đề liên quan, vượt thẩm quyền.

4.2. Sở Xây dựng

a) Tham mưu thực hiện, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc trình Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

b) Chịu trách nhiệm thiết kế, cung cấp một số mẫu nhà ở điển hình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa và đặc điểm của từng địa phương để địa phương, hộ gia đình tham khảo, nghiên cứu áp dụng xây dựng nhà ở phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng hộ.

c) Hướng dẫn thống nhất về tiêu chí xác định thực trạng loại nhà ở để được hỗ trợ và yêu cầu về chất lượng nhà ở sau khi được hỗ trợ (bao gồm xây dựng mới và sửa chữa).

d) Tham gia kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương triển khai hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

đ) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nội dung phụ trách cho Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

4.3. Ban Dân tộc

a) Tham mưu thực hiện, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025, đảm bảo hoàn thành trong năm 2025.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan, tham mưu, đề xuất  với Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ đủ vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan rà soát, có phương án cụ thể để giải quyết vướng mắc về đất đai trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc số đối tượng hỗ trợ nhà ở (nếu có).

d) Phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình.

đ) Tham gia kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương triển khai hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

g) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nội dung hoạt động phụ trách cho Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và báo cáo Ủy ban dân tộc theo quy định.

4.4. Sở Nội vụ

a) Tham mưu thực hiện, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện phong trào thi đua theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành thường xuyên thông tin tuyên truyền, cụ thể thành kế hoạch thực hiện nội dung phong trào thi đua.

c) Tham mưu thực hiện thẩm định thành tích trong thực hiện phong trào thi đua, xét đề nghị cấp thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

d) Tham gia kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương triển khai hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

4.5. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc giải ngân, thanh quyết toán hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở có lồng ghép nguồn ngân sách nhà nước với nguồn vận động xã hội hóa từ chương trình này nếu có. Thống nhất hướng dẫn, triển khai thực hiện việc sử dụng kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên của ngân sách địa phương để triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra công tác kế toán, quyết toán thu, chi tài chính theo quy định.

c) Tham gia kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương triển khai hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

4.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp, tuyên truyền vận động các doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát.

b) Tham mưu phân bổ đảm bảo đủ vốn triển khai hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (ngân sách trung ương và đối ứng của địa phương). Trong đó, có nội dung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn.

c) Tham gia kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương triển khai hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

4.7. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến đất đai của các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa về nhà ở (nếu có).

b) Tham gia kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương triển khai hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

c) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

4.8. Công an tỉnh

a) Trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh hỗ trợ về ngày công lao động, hỗ trợ thêm về kinh phí, nguyên vật liệu (nếu có) và phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp huyện triển khai hoàn thành hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Tham gia đăng ký ủng hộ ngày công, hỗ trợ nguyên vật liệu, thực hiện hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

c) Tham gia kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương triển khai hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

4.9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Trực tiếp chỉ đạo lực lượng Quân sự trên địa bàn tỉnh hỗ trợ về ngày công lao động, hỗ trợ thêm về kinh phí, nguyên vật liệu (nếu có) và phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp huyện triển khai hoàn thành hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Tham gia đăng ký ủng hộ ngày công, hỗ trợ nguyên vật liệu, thực hiện hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

c) Tham gia kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương triển khai hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

4.10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH tỉnh Hậu Giang, Báo Hậu Giang

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và mục tiêu thực hiện hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới và thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

b) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức lế phát động, tổ chức sự kiện kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực thực hiện các hoạt động hỗ trợ theo kế hoạch đề ra.

c) Phối hợp, tổ chức xây dựng các chương trình phóng sự, chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, trang tin, điểm tin…, về thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát; kịp thời lan tỏa những cách làm hay, những hình ảnh đẹp, những tấm gương sáng trong việc thực hiện Chương trình.

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

4.11. Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công với cách mạng phù hợp với cơ quan, đơn vị.

b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

c) Hướng dẫn triển khai trong hệ thống ngành mình về Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhằm tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

d) Tham gia đăng ký ủng hộ ngày công, ngày lương, thu nhập, hỗ trợ nguyên vật liệu; thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới và xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

đ) Tham gia kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương triển khai hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo quy định.

g) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo thông qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

4.12. Văn phòng UBND tỉnh

a) Phối hợp với cơ quan Thưởng trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công, phụ trách.

b) Tham mưu, chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chương trình.

c) Tham gia kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương triển khai hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy

a) Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để tổ chức, triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành mực tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

b) Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, trọng tâm các nội dung sau:

- Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, hỗ trợ như: Đóng góp của hộ gia đình; huy động từ cộng đồng, dòng họ; hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; đóng góp ngày công của các tổ chức, lực lượng vũ trang; các nguồn đóng góp hỗ trợ tự nguyện khác,…

- Chủ động phối hợp bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách đã được cấp thẩm quyền giao để thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và tiếp nhận nguồn kinh phí vận động thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện thanh toán, quyết toán đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung hỗ trợ và các quy định hiện hành.

- Chỉ đạo thành lập các tổ thẩm định tại các xã, phường, thị trấn và ấp/khu vực trên địa bàn nhằm thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ về nhà ở, tổ chức bình xét, thẩm định, đề xuất danh sách hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở tại địa phương cơ sở.

- Rà soát chặt chẽ, chịu trách nhiệm về số liệu tổng hợp và thực hiện phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn theo quy định. Đối với số nhà tạm, nhà dột nát phát sinh thêm, địa phương tự huy động nguồn lực để hỗ trợ.

- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong việc xác định đối tượng, bình xét và thông báo, niêm yết công khai danh sách hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở, gắn giới thiệu rộng rãi các mẫu nhà ở cho hộ gia đình nghiên cứu, tham khảo, lựa chọn áp dụng.

- Tổ chức các biện pháp thực hiện hỗ trợ hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra, công trình nhà ở đạt chất lượng quy định, việc hỗ trợ đảm bảo công bằng công, công khai, đúng đối tượng, không trùng lắp, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện. Có biện pháp phối hợp giám sát việc hộ gia đình sử dụng vốn hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đúng mục đích, đảm bảo nhà ở phải được xây dựng hoàn chỉnh mới đưa vào sử dụng.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, đột xuất cho cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương chủ động phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, phản ánh về Ban Chỉ đạo tỉnh thông qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để xem xét, quyết định và có định hướng chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất.

| Nơi nhận: - TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Thành viên BCĐ 4300; - Các đơn vị nêu tại Mục V; - Lưu: VT. BCĐ | BÍ THƯ Kiêm TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO Đồng Văn Thanh |
| --- | --- |

Theo quy định tại khoản 1, Điều 99 Nghị số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025.

Thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thực hiện hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.