| ### ỦY BAN NHÂN DÂN ### HUYỆN PHỤNG HIỆP ### Số: /TTr-UBND | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ### Phụng Hiệp, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Đề nghị thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án:

Nâng cấp, mở rộng tuyến 6 Hát - 10 Tiên, xã Phương Phú

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 (lần 4);

Xét Tờ trình số 433/TTr-TCKH ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phụng Hiệp.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến 6 Hát - 10 Tiên, xã Phương Phú như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến 6 Hát - 10 Tiên, xã Phương Phú.

2. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, mở rộng tuyến 6 Hát - 10 Tiên, xã Phương Phú, phục vụ nhu cầu đi lại của các em học sinh và người dân trên địa bàn xã và khu vực được dễ dàng, an toàn; từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn của huyện Phụng Hiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 5.000m, bề rộng mặt đường là 3m, bê tông mặt đường đá 1x2 mác 250, dày 10 cm.

4. Nhóm dự án: C.

5. Tổng mức đầu tư: 6.872.000.000 đồng (Sáu tỷ tám trăm bảy mươi hai  triệu đồng).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Thu vượt tiền sử dụng đất và Ngân sách địa phương.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2025.

9. Hình thức đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng.

(Đính kèm các tài liệu có liên quan)

Trên đây là Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến 6 Hát - 10 Tiên, xã Phương Phú của Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp, kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị./.

| Nơi nhận: - Sở KHĐT tỉnh Hậu Giang; - TT HU, TT HĐND; - CT và các PCT.UBND huyện; - Các ban, ngành, đoàn thể huyện; - UBND các các xã, thị trấn; - Đại biểu HĐND huyện; - Lưu: VT, KT (Ph50b). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Văn Vũ |
| --- | --- |